## Slide 1
Graph von Ansicht
Visualisierung von Programmgraphen
Praxis der Softwareentwicklung
IPD Snelting, ITI Wagner

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
  Live Demo
  Pflichtenheft
  Entwurf
  Implementierung
  Ziel
  Qualitätssicherung

## Slide 3: Ziel
Anwendung zur Visualisierung von Programmgraphen
  Elementare Funktionen
  JOANA-Programmabhängigkeitsgraphen
  Leicht austauschbare Bausteine
  Kein Grapheditor
Zielgruppen: Institute und Forschungsgruppen
Zielzweck: Betrachten und Analysieren von Graphen.

## Slide 4: Ziel
Ausgangslage
Ergebnis
Die JOANA-Programmabhängigkeitsgraphen sollen für das menschliche Auge übersichtlicht dargestellt werden, um Programmstrukturen leicht zu erkennen.

## Slide 5: Live-demo

## Slide 6: Pflichtenheft
Entwicklung eines GraphViewer, welcher durch Plugins erweiterbar ist.
Anzeigen und Navigieren von Graphen
Filtern bestimmter Knoten und Kanten
Speichern der visualisierten Graphen
Laden von Programmgraphen
An JOANA angepasste Visualisierung

## Slide 7: Entwurf
Aufteilung der funktionalen Anforderungen in die entsprechenden Plugins.
Hauptprogramm
JOANA
Layout
Modell
Import
GraphML
Export
SVG
Layout
Sugiyama
Schnittstellen
GUI
Modell

## Slide 8: Implementierung
Durch zweitägige Aktualisierungen des Projektfortschrittes wurden Verzögerungen früh erkannt.
Chart: Fortschritt
| 42542 | 42544 | 42546 | 42548 | 42550 | 42552 | 42554 | 42556 | 42558 | 42560 | 42562 | 42564 | 42566 | 42568 | 42570
Soll | 0 | 25.25 | 50.5 | 75.75 | 101 | 128.3333 | 155.6667 | 183 | 199.75 | 216.5 | 233.25 | 250 | 263 | 263 | 263
Ist | 0 | 15 | 24 | 41 | 52 | 73 | 97 | 157 | 157 | 194 | 213 | 223 | 235 | 249

## Slide 9: Implementierung
Chart: Zeilen angepasst oder hinzugefügt
| Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4
Jonas F | 1269 | 1553 | 3384 | 3685
Jonas M | 204 | 1629 | 2449 | 3228
Lucas | 1073 | 3035 | 5719 | 6376
Nicolas | 2419 | 3075 | 4927 | 5562
Sven | 286 | 2038 | 2038 | 3404
105 Klassen
37 Interfaces
9043 Zeilen Code
3070 Zeilen Kommentare

## Slide 10: Qualitätssicherung
Viele Fehler waren bereits aus der Implementierungphase bekannt.
JUnit Testfälle für einzelne Plugins
Testszenarien
Codeüberdeckung von 76,2%
EclEmma

## Slide 11: Fazit